**ПРОПОЗИЦІЇ**

**Національної поліції України до проєкту Плану заходів з післявоєнного відновлення та розвитку України**

Сфера аналізу (окремої складової) в межах напряму Основи відновлення: відбудова зруйнованих або пошкоджених адміністративних будівель підрозділів поліції, створення умов для відновлення роботи територіальних (відокремлених) підрозділів поліції, які було евакуйовано з тимчасово окупованих територій держави.

1. **Основні проблеми, які необхідно вирішити в рамках Плану відновлення за напрямом «Будівництво (відновлення зруйнованих) об'єктів, із забезпеченням енергоефективності та безбар’єрності».**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вплив війни на визначену сферу аналізу | | |
|  | Ключові виклики (узагальнено для визначеної сфери) | Визначення переліку будівель і споруд, що зазнали пошкоджень (руйнацій) внаслідок збройної агресії рф та які підлягають відновленню для створення належних умов службової діяльності органів та підрозділів поліції.  Необхідність здійснення, із залученням відповідних фахівців, експертних висновків щодо характерів пошкоджень та руйнацій нерухомого майна, яке використовується в службовій діяльності органами і установами Національної поліції України. |
|  | Ключові можливості (узагальнено для визначеної сфери) | Розпочато роботу щодо визначення переліку будівель і споруд, що зазнали пошкоджень (руйнацій) внаслідок збройної агресії рф та які підлягають відновленню для створення належних умов службової діяльності органів та підрозділів поліції.  Розпочато роботу щодо виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення ремонтно-будівельних робіт на пошкоджених та зруйнованих об’єктах нерухомості, які належать до сфери управління Національної поліції України.  Організація процесу проведення ремонтно-будівельних робіт на визначених об’єктах нерухомості Національної поліції України. |
|  | Ключові обмеження (узагальнено для визначеної сфери) | Економічний: Дефіцит державного бюджету. |

1. **Цілі, завдання, етапи Плану відновлення за напрямом «Будівництво (відновлення зруйнованих) об’єктив, із забезпеченням енергоефективності та безбар’єрності».**
   1. Цілі спрямовані на вирішення визначеної проблеми:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Етап 1: упродовж 2022 року** | **Етап 2: упродовж 2023 року** | **Етап 3: упродовж 2024 року** |
| 1. Визначена проблема, яка потребує рішення в зазначеній сфері аналізу: Забезпечення належними службовими приміщеннями працівників поліції. | | | |
| Ціль, яку необхідно досягти для вирішення проблеми на кожному етапі | Поетапне забезпечення шляхом введення в експлуатацію відремонтованих та збудованих будівель і приміщень, необхідних для забезпечення службової діяльності органів і підрозділів поліції. | | |
| Термін виконання в межах етапу | грудень 2022 року | грудень 2023 року | грудень 2024 року |
| Ризики досягнення цілі | Обмежене фінансування. | | |
| Вимірюваний показник досягнення цілі | 31 \* | \* | \* |
| Загальний розмір потреби у фінансових ресурсах для досягнення цілі | Визначення сум (обсягів) потреби у коштах буде здійснено тільки після отримання експертних висновків та виготовлення проектно-кошторисних документацій \*\*. | Визначення сум (обсягів) потреби у коштах буде здійснено тільки після отримання експертних висновків та виготовлення проектно-кошторисних документацій \*\*. | Визначення сум (обсягів) потреби у коштах буде здійснено тільки після отримання експертних висновків та виготовлення проектно-кошторисних документацій \*\*. |
| Зв’язок цілі з іншими напрямами |  | | |

\* інформація станом на 01.09.2022. Остаточну кількість адміністративних будівель і споруд, що зазнали пошкоджень (руйнацій) внаслідок збройної агресії рф та які підлягають відновленню для створення належних умов службової діяльності органів та підрозділів поліції буде визначено після закінчення бойових дій та проведення інвентаризації об’єктів нерухомого майна Національної поліції України.

\*\* розрахунки потреби у фінансуванні буде уточнено після закінчення бойових дій.

* 1. Поточний стан реалізації програмних документів у обраній сфері аналізу щодо визначеної проблеми:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва програмного документу** | **Поточний стан** |
|  | Програмні нормативно-правові документи у зазначеній сфері відсутні. |  |

* 1. Визначення завдань по досягненню цілей з підпункту 2.1 (для кожної визначеної цілі):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Опис завдання по досягненню цілі** | **Граничний термін виконання завдання** | **Залежність завдання від завдань інших напрямів, сфер, проблем** |
| 1. Забезпечення належними службовими приміщеннями працівників поліції. | | | |
| Етап 1: упродовж 2022 року | | | |
| 1. | Визначення переліку зруйнованих та пошкоджених об’єктів поліції. | грудень 2022 року | Продовження бойових дій на окремих територіях України. |
| 2. | Отримання експертних висновків щодо характерів руйнації або пошкодження об’єктів нерухомості Національної поліції України. | грудень 2022 року | Дефіцит державного бюджету на здійснення оплати послуг з виготовлення експертної документації. |
| 3. | Виготовлення проектно-кошторисної документації. | грудень 2022 року | Дефіцит державного бюджету на здійснення оплати послуг з виготовлення проектно-кошторисної документації. |
| 4. | Організація та початок проведення ремонтно-будівельних робіт. | грудень 2022 року | Дефіцит державного бюджету |
| Етап 2: упродовж 2023 року | | | |
| 1. | Проведення ремонтно-будівельних робіт. | грудень 2023 року | Дефіцит державного бюджету |
| Етап 3: упродовж 2024 року | | | |
| 1. | Завершення ремонтно-будівельних робіт та введення в експлуатацію. | грудень 2024 року | Дефіцит державного бюджету |

1. **Список загальнонаціональних проєктів на виконання завдання з підпункту 2.3 (для відповідного завдання).**

| **Опис проєкту до завдання № з підпункту 2.3** | **Обґрунтування необхідності проєкту** | **Якісні показники виконання проєкту** | **Економічний ефект**  **(вплив на ВВП, бюджет, зайнятість тощо)** | **Головний відповідальний орган державної влади** | **Орієнтовна потреба у фінансуванні (млн грн)** | **Пропоновані джерела фінансування** | **Необхідне нормативно-правове забезпечення** | **Суміжна сфера регулювання права ЄС (загальний коментар)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Відновлення пошкодженого та зруйнованого нерухомого майна, яке належить до сфери управління Національної поліції України. | Забезпечення працівників поліції належними умовами для здійснення службової діяльності з метою реалізації державної політики у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. | Забезпечення 80% підрозділів поліції відповідними службовими приміщеннями. | Проєкт фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України, а також інших джерел, незаборонених законодавством України (субвенції органів місцевого самоврядування, міжнародна технічна допомога). | Національна поліція України | Визначення сум (обсягів) потреби у коштах буде здійснено тільки після отримання експертних висновків та виготовлення проектно-кошторисних документацій \*\*. | Кошти Державного бюджету України, а також інших джерел, незаборонених законодавством України (субвенції органів місцевого самоврядування, міжнародна технічна допомога). | Портреба відсутня | Відсутня |

\*\* розрахунки потреби у фінансуванні буде уточнено після закінчення бойових дій.

1. **Необхідне нормативно-правове забезпечення.**

| **№ з/п** | **Назва НПА до завдання № з підпункту 2.3** | **Зміст розробки/ змін НПА** | **Орган державної влади, відповідальний за розробку/ змін НПА** | **Термін розробки** | **Гранична дата набрання чинності** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потреба відсутня | | | | |

**Національна поліція України**